Proposta de mudança de escopo Projeto SUSEG

**Versão: 1.0**

1. **Funcionalidade adicional do sistema para Sprint 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividades que englobam esta funcionalidade | Pontos Estimados | Tempo Estimado (Horas) |
| **Novo Req. Permitir mais de 1 veículo quando titular for PJ.** | 4 | 3,36 |
| **UC003 - Informar os dados do veículo** |  |  |
| **Alterar a ordem das abas da interface (especificação e implementação)** | **8** | **6,72** |
| **Alterar base de dados** | **4** | **3,36** |
| **UC007 - Calcular cotação** |  |  |
| **Considerar mais de 1 veículo no cálculo** | **4** | **3,36** |
| **Apresentar os veículos nos detalhes do cálculo** | **4** | **3,36** |
| **Total de Pontos** | **24** | **20,16** |

1. **Funcionalidades da Sprint 1, não concluídas, que serão realizadas na Sprint 2:**

**RF004 - Selecionar as cláusulas e RF005 - Incluir cláusulas na cotação - 80% concluído**

**RN002 - P/ cada ponto classe de bônus - 5% do valor do prêmio**

1. **Funcionalidades retiradas do escopo para a Sprint 2:**

**RF019 - Informar se local pernoite é coberto, se possui portão e segurança.**

**RF021 - Informar se local diárias é coberto, se possui portão e segurança.**

**RF018 - O sistema deve permitir gerar relatório de classe de bônus por região e faixa etária.**

**RF024 - O sistema deve permitir renovar a apólice de um seguro.**

**RN021 - A renovação de apólice deve facilitar o preenchimento dos dados do segurado e seu veículo, porém os valores devem ser recalculados.**

**RF022 - O sistema deve permitir que o corretor defina o seu percentual de comissão padrão.**

**RF017 - O sistema deve permitir gerar relatórios dos seguros que estão próximos da data de vencimento e enviar para o e-mail do corretor. (No caso o sistema não enviará relatório apenas será gerado e apresentado na tela).**

**As justificativas referentes às alterações apresentadas neste documento devem-se a necessidade apresentada pelo cliente, e também a falta de tempo para concluir as atividades estimadas.**