Sprint Backlog 2

**Versão: 1.0**

1. **Listas das Funcionalidades Desenvolvidas na Sprint 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividades** | **Pontos Estimados** | **Tempo Estimado**  **(Horas)** | **Tempo Realizado** |
| RF023 - O sistema deve permitir a consulta de um seguro pelo CPF ou CNPJ do titular do seguro. | 15 | 12,6 | 8,9 |
| RF004 - O sistema deve permitir selecionar as cláusulas que vão compor o seguro. RF005 - O sistema deve permitir incluir na cotação uma ou mais cláusulas do seguro. | 4 | 3,36 | 6 |
| RF025 - O sistema deve permitir alterar os dados de uma cotação de seguro. | 8 | 6,72 | 1,7 |
| RF001 - O sistema deve permitir consultar os veículos com base em todos os veículos cadastrados na tabela FIPE. | 4 | 3,36 | 2 |
| Leitura do arquivo c/ os dados | 4 | 3,36 | 1 |
| Filtros | 2 | 1,68 | 0,5 |
| Gravar Informações | 2 | 1,68 | 1,5 |
| RF016 - O sistema deve permitir informar os dados do veículo, que são: placa, chassi, código renavam, ano de fabricação, ano de modelo, cor e quilometragem média por mês. | 2 | 1,68 | 1,5 |
| RN017 - Veículos com mais de 10 anos em circulação acrescenta-se 5% ao valor do seguro. | 1 | 0,84 | 0,75 |
| RF027 - O sistema deve permitir informar mais de 1 veículo quando titular for PJ. | 4 | 3,36 | 4,5 |
| Alterar a ordem das abas da interface (implementação) | 2 | 1,68 | 0,4 |
| Alterar a ordem das abas da interface (especificação) | 8 | 6,72 | 6, 5 |
| Alterar base de dados | 4 | 3,36 | 2,04 |
| RN001 - Como base de valor do prêmio, utilizar tabela FIPE. | 2 | 1,68 | 1,5 |
| RN002 - Para cada ponto de classe de bônus, deve-se decrementar 5% do valor do prêmio. | 2 | 1,68 | 1 |
| RN021 - O valor da franquia normal corresponde a 110% do valor do prêmio. Se optar pela franquia reduzida, ela corresponde a 85% da franquia normal. Se optar pela franquia 50%, ela corresponde a 50% da franquia normal. | 1 | 0,84 | 1,5 |
| RF029 - O sistema deve considerar mais de 1 veículo no cálculo. | 4 | 3,36 | 1 |
| RF030 - O sistema deve apresentar os veículos nos detalhes do cálculo. | 4 | 3,36 | 1,5 |
| RF009 - O sistema deve permitir que a negociação da cotação seja fechada. | 8 | 6,72 | 1 |
| RF017 - O sistema deve permitir gerar relatórios dos seguros que estão próximos da data de vencimento. | 12 | 10,08 | 3,25 |
| Criação e alteração dos documentos gerenciais e eap (sprint2). | 12 | 10,08 | 10,00 |
| Caso de Teste 2 | 4 | 3,36 | 3 |

1. **Observações**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atividades** | **% Conclusão** | **Observação** |
| RF023 - O sistema deve permitir a consulta de um seguro pelo CPF ou CNPJ do titular do seguro. | 95% |  |
| RF004 - O sistema deve permitir selecionar as cláusulas que vão compor o seguro. RF005 - O sistema deve permitir incluir na cotação uma ou mais cláusulas do seguro. | 100% |  |
| RF025 - O sistema deve permitir alterar os dados de uma cotação de seguro. | 95% | Não grava e não carrega as clausulas da cotação |
| RF001 - O sistema deve permitir consultar os veículos com base em todos os veículos cadastrados na tabela FIPE. | 100% |  |
| Leitura do arquivo c/ os dados | 100% |  |
| Filtros | 100% |  |
| Gravar Informações | 100% |  |
| RF016 - O sistema deve permitir informar os dados do veículo, que são: placa, chassi, código renavam, ano de fabricação, ano de modelo, cor e quilometragem média por mês. | 100% |  |
| RN017 - Veículos com mais de 10 anos em circulação acrescenta-se 5% ao valor do seguro. | 100% |  |
| RF027 - O sistema deve permitir informar mais de 1 veículo quando titular for PJ. | 100% |  |
| Alterar a ordem das abas da interface (implementação) | 100% |  |
| Alterar a ordem das abas da interface (especificação) | 100% |  |
| Alterar base de dados | 100% |  |
| RN001 - Como base de valor do prêmio, utilizar tabela FIPE. | 100% |  |
| RN002 - Para cada ponto de classe de bônus, deve-se decrementar 5% do valor do prêmio. | 100% |  |
| RN021 - O valor da franquia normal corresponde a 110% do valor do prêmio. Se optar pela franquia reduzida, ela corresponde a 85% da franquia normal. Se optar pela franquia 50%, ela corresponde a 50% da franquia normal. | 100% |  |
| RF029 - O sistema deve considerar mais de 1 veículo no cálculo. | 100% |  |
| RF030 - O sistema deve apresentar os veículos nos detalhes do cálculo. | 100% |  |
| RF009 - O sistema deve permitir que a negociação da cotação seja fechada. | 100% |  |
| RF017 - O sistema deve permitir gerar relatórios dos seguros que estão próximos da data de vencimento. | 100% |  |
| Criação e alteração dos documentos gerenciais (sprint2). | 100% |  |
| Caso de Teste 2 | 100% |  |

**Outras observações**

Em resumo foram previstas 76,44horas e foram realizadas em 41,54hrs

Devido ao prazo curto, foram retirados alguns itens do escopo, e para satisfazer as necessidades do cliente forma adicionados outros. Verificar documento de gerenciamento de projeto.